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壤塘县住房和城乡建设局主要职责是贯彻执行国家、省、州关于工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产、农村能源建设和测绘工作的方针、政策、中长期规划；负责各类房屋建筑及其附属设施的建设与配套的线路、管道、设备安装项目和市政工程项目的初步设计审查、施工图审批、开工审批和招标活动的执法监督；综合管理和指导全县建筑业、规范建筑市场，城市勘察和市政测量工作；指导全县城镇土地使用权有偿转让、房地产开发经营和中介服务，规范房地产市场，指导和推进城镇住宅建设，负责住房制度改革工作。指导城镇园林绿化工作；会同有关部门管理工业与民用建筑的抗震设防建设，承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施等工作。  
[bookmark: _Toc15378446][bookmark: _Toc79163854][bookmark: _Toc79163604][bookmark: _Toc15377199]（二）2020年重点工作完成情况。
紧盯疫情防控，全力抓好复工复产
为有力、有序推动我县房屋和市政项目开复工，结合省、州、县关于新冠肺炎疫情防控工作部署，我局一手抓疫情防控有力，一手抓复工复产有序，从加快推进项目策划、推动项目尽早开工、复工、竣工等角度研究制定的措施，统筹抓好疫情防控与复工复产工作，充分发挥主管部门审核环节的重要作用，促进全县建筑领域经济社会平稳健康发展。
1.加强项目人员动向摸排。针对我县房屋市政建设项目从业人员流量大、异地务工人员多等特点，及时通知各建设、施工、监理、勘察、设计等单位，要求摸清项目管理人员以及拟派驻的务工人员在疫情防控期间的去向以及身体情况，并及时备案。
2.制定疫情防控复工方案。一是为规范疫情防控期间建筑项目复工复产，提早筹划，制定了《壤塘县房屋和市政项目新型冠状病毒疫情防控方案》，规范了疫情防控期间建筑项目复工审批管理、企业开工复工自查、开工后疫情管理、安全生产管理等工作；二是在做好疫情防控工作的同时，协助各项目单位制定疫情防控、复工等方案，为后续正式复工奠定基础。
3.切实解决复工存在问题。一是强化服务指导，为进一步提高办事效率，利用“四川省住房城乡建设电子政务平台”、“壤塘县建筑市场疫情防控工作群”、“壤塘县建设项目管理群”、“壤塘县建设项目业主群”等线上平台办公，实现不见面办事、当天事当天结，并且及时优化前期要件审批流程，实行“一对一”服务指导，实行申报核查并行；二是强化支持保障，积极协调解决各企业在复工复产中面临的跨多部门办理文件等问题，结合审批制定改革要求，缩短办理时间，简化办理流程，联合其他审批部门，实现“一站式”窗口服务；三是针对项目设计、勘察工作，开通“特殊通道”，设计勘察人员经过健康体检后，由县防疫指挥部指定定点接待酒店，进行半封闭管理，“点对点”、“一站式”开展工作。四是针对部分施工企业因物资不足未能复工的情况，主动深入企业，了解实际困难，协调采购必备防疫物资；五是针对人员返程难、机械运输难、原料配送难等问题，要求施工企业在保目标、保质量的前提下倒排工期；六是提前对接砂石厂，报送需求量，确保复工后材料供应。
4.抓好项目复工疫情防控。及时调整工作重心，根据疫情防控的新形势，全力推进在建工程从万无一失的高成本防控到提高警惕、实事求是、重点防控的转变，努力做到复工复产、疫情防控、安全生产三手抓三手硬，按照防控方案的要求督促复工项目备足防疫物资，建立项目复工疫情防控体系，严格落实实名制管理，做好安全教育、现场人员体温检测，搞好施工现场、生活区、办公区及机械设备消毒管理，建立应急预案和信息报送制度，执行“有事报事，无事报平安”的制度，严防工地发生疫情。
5.加强政策合同管理宣传。针对新冠肺炎疫情的特殊性，加强对疫情防控期间发承包双方履约合同指导，督促双方适用合同中不可抗力的相关约定，按照公平原则及时处理复工履约存在的问题，加强工期及停工损失、疫情防控费用、材料价格等方面政策的宣传，保障双方的合法利益，避免纠纷，保障项目能够有序推进。
聚焦脱贫攻坚，巩固拓展扶贫成效
——狠抓脱贫项目推进。一是加强对脱贫攻坚项目的业务指导，围绕局年度项目建设任务，提前谋划、精准施策、靠上服务，全力推动建设项目有序推进，为全县脱贫奔康保驾护航，全年共计开展质量督查工作200余次，下发整改通知书30余份，监督记录50余份，在监督过程中严格要求施工单位按照规定办理相关程序，加大对施工质量的监督力度，确保脱贫攻坚基础设施建设项目保质、保量完成；二是顺利实施完成岗木达乡岗木达村章光村农村安全饮水设施水质保障、2020年乡村振兴农村人居环境改善基础设施建设、尕日寨基础设施提升及环境综合整治等脱贫攻坚项目。
——狠抓住房安全保障。一是始终以“两不愁三保障”为工作目标和原则，狠抓全县农房建设的质量、安全监管，配齐配强住房质量监督技术力量，加强对各类住房建设的指导力度，充分发挥督查检查和技术指导的作用。二是为确保按时完成壤塘县脱贫攻坚住房安全保障任务，保障农牧民群众住房安全，我局大力开展住房安全保障排查工作，及时发现存在的问题并督促整改，同时，聘请专业鉴定公司深入各村、寨，对全县5000余户住房质量、安全进行鉴定；三是由于藏区新居建设项目已全部完成，为进一步巩固我县脱贫攻坚住房安全保障成果，2020年顺利实施完成壤塘县2020年挂牌督战住房保障项目，再次解决我县30户住房安全存在问题的农户，现该项目已通过县级部门联合验收，正在拨付补助资金；四是深入全县11个乡（镇），开展全县2136户建档立卡贫困户住房安全有保障核验APP录入工作，完成录入2136户，录入率达100%，并对录入情况进行县级抽查，完成县级抽查266户，督促乡镇完成乡级抽查568户，同时，完成农村危房改造脱贫攻坚三年行动农户档案信息系统录入工作，完成录入2136户，录入率达100%。
——狠抓帮村驻村工作。一是加强沟通联系，要求帮扶责任人平均每月至少入户2次以上，确保了政策宣传到位、家庭情况掌握明晰、收入统计数据真实，为六个精准要求做好了扎实的基础工作；二是加大项目投入，提升基础设施。为岗木达村争取实施了尕日寨基础设施提升及环境综合整治项目，为下一步基础设施再上新台阶打下了坚实的基础；三是强化对接帮扶，落实帮扶责任。逢年过节时，通过购买米、面、油、被子、衣服等生活物资对帮扶户进行捐赠慰问，进一步增进了干群关系，为脱贫攻坚顺利通过国检奠定了坚实基础。
——狠抓助农增收工作。在脱贫攻坚工作开展过程中，我局始终坚持“授人以鱼不如授人以渔”的工作理念，针对壤塘县农牧民缺乏就业技能的实际情况，组织技术人员围绕建筑施工基础知识、农村危房改造实施程序、修缮加固、农村自建房等相关知识开展技能培训，提升农牧民群众就业能力与水平，同时，积极引导本县在建项目雇佣本地农民工，增加农牧民群众就业渠道。经初步统计2020年已吸收本地农民工256余人，增加收入达300余万元。
注重隐患排查，安全生产成效显著
1.项目安全。一是落实安全生产目标责任，项目开工前均与施工单位签订安全生产目标管理责任书，并对全县在建项目进行不定期安全生产检查，全年开展了14次专项安全大检查，共排查出安全隐患约80余条，及时下发整改通知书，并督促整改完成；二是建立安全隐患台账，组织在建项目召开工程质量、安全、进度等工作专题会4次；三是全年积极开展安全生产宣传活动4次，通过施工现场悬挂安全生产宣传标语1000余份、发放施工安全知识小册子1000余份、制作安全生产宣传展板等方式，营造了安全生产的良好舆论环境，使安全生产、预防为主的社会氛围更加浓厚；四是同第三方检查公司对全县2个塔吊和4个龙门吊等特种设备进行了检测，对不达标设备完成了督促整改。
2.汛期安全。一是制定完善《壤塘县住房和城乡建设局汛期应急预案》；二是自汛期以来，全局分4组执行24小时值班值守制度；三是督促各建设单位、施工单位、监理单位建立台账落实汛期制度，并进行了汛期安全生产检查，针对检查中发现的问题，下达限期整改通知书，督促整改，确保了汛期平稳度过。
4.住房安全。开展各类农村住房隐患排查2次，排查和整治各类建房隐患，特别是针对削坡建房情况，建立和完善整治台账，设置警示牌，制定具体的防灾预案，落实风险防控措施，防止削坡建房引发房屋安全事故，严格防范削坡建房引发地质灾害，保障人民群众生命财产安全。 
5.燃气安全。一是年内开展燃气安全专项检查13次，检查排查出各类安全隐患21起，下发整改通知3份，对整改情况开展复检复查，确保整改落实到位；二是督导壤安液化气站建立完善安全责任清单制，落实安全生产经营主体责任；三是按照国家“安全生产专项整治三年行动”要求，抓好“瓶装液化气安全整治”工作。
发挥部门职能，提升环境治理效能
充分发挥城乡环境综合治理服务中心作用，继续加强对城乡环境综合治理工作的指导、督查、检查、协调力度。
1.建立健全机制，年初制定印发《壤塘县2020年城乡环综合治理工作方案》，进一步加强了组织保障，明确了任务分工，强调了时间节点，并与各责任单位签订了目标责任书。同时，按照省、州要求，编制完成《壤塘县垃圾分类方案》。
2.强化常态治理，一是组织、协调城区各单位、小区对各自区域内的环境卫生进行综合大整治2次；二是指导各乡镇建立、完善了日常保洁清扫制度，充分发挥了公益性岗位作用，基本实现了公共区域环境卫生常态化管理；三是全年对全县建筑工地进行了环境卫生专项检查7次，发现问题15起，下发整改通知书12份，督促完成整改12起。
3.补齐设施短板，为进一步提升我县垃圾收转运、处理能力，2020年我局以“补短板”为目标，大力实施环境卫生治理基础设施项目。一是投入1900万元实施壤塘县垃圾无害化综合处置项目，新建垃圾无害化处理厂一座，该厂建成后将服务于岗木达、南木达、中壤塘、尕多、吾依等乡镇垃圾无害化处理，目前该项目已基本完工，待附属电力项目完工后，一并投入使用；二是投入1000万元，实施完成壤塘县 2020 年乡村振兴农村人居环境改善基础设施建设项目，新建59座垃圾处理室、18座消防池、17座洗衣台、11座公厕，维修公厕20座及附属设施，该项目现已完成竣工验收，2020年“厕所革命”任务全面完成。
4.加强监督检查，结合2020年全县城乡环境综合治理工作方案，我局充分利用群众工作月、法定节假日等重要时间节点，采取定期或不定期方式，对全县城乡环境卫生进行专项检查，对发现问题及时提出整改意见，并督促整改，全年共计开展专项检查12次，发现问题20起，督促整改完成20个。
5.落实河湖长制，一是大力开展巡河工作，全年对责任河段开展巡河工作12次，发现问题3起，完成整改3起；二是按照河长制工作要求，完成对我局2010年以来涉河项目排查工作，发现问题1起，系祥塘大桥无行洪论证，现已整改完成。6.推进环保整改，一是完成城镇污水处理厂试运行工作，试运行期间污水处理率为87%，污水排放总量为73.2万吨，污水处理量为63.8万吨，现试运行工作已结束，污水处理厂已正常投入使用；二是加强扬尘治理工作，完善《建筑施工扬尘治理工作方案》，明确整治任务，要求各工地周边实现围挡封闭、出入口道路硬化、建筑垃圾及时清理、出入车辆统一清洗、现场渣土全面覆盖等，年内规范围挡2000余米，硬化施工现场道路500余米，采用密目网覆盖土方、砂石等1000多平方米。
发扬工匠精神，着力打造精品工程
2020年我局着力从工程管理体制、机制入手，充分发扬工匠精神，紧盯细节，不断强化在建项目质量安全管理，加快项目建设进度，继续加大基础设施投入，共计担任18个项目业主，总投资38070万元，其中，续建5个，新建13个；目前完工11个，在建7个；另启动项目前期6个。
1.完工项目。年内相继建设完成城镇集中供暖、高原藏区城镇供暖末端、壤塘村传统村落保护、加斯满村传统村落保护、乡村振兴配套垃圾收转运体系、2020年脱贫攻坚挂牌督战住房安全有保障、2018年中壤塘危旧房棚户区不成套厨卫改造配套基础设施、2020年乡村振兴农村人居环境改善基础设施、建馨苑屋面改造、岗木达乡岗木达村章光村农村安全饮水设施水质保障、尕日寨基础设施提升及环境综合整治等建设项目，累计完成投资24355万元。
2.在建项目。乡村振兴南木达村综合整治、生活垃圾资源化综合处置、民兵训练基地、建馨苑水厂干休所老旧小区改造、尕多集镇供水、县级干部职工周转宿舍、吾依乡修卡村传统村落保护等建设项目，正在有序推进，其中生活垃圾资源化综合处置、县级干部职工周转宿舍有望年底前完工。
3.前期项目。为进一步完善基础设施建设，按照县委县政府统一安排部署，我局结合实际，提前谋划，启动2021年部分建设项目前期，为2021年项目推进工作奠定坚实基础。以“设计、审查、协调、推进”为抓手，年内顺利启动壤柯镇城镇供水项目、供暖支管、配水支管网建设、南木达市政基础设施建设、2020年城镇老旧小区改造配套基础设施、百镇试点壤塘县中壤塘镇建设等项目前期，预计总投资17843万元。
4.项目储备。结合全县“十四五”项目筹备工作总体要求，坚持以习近平总书记关于城镇建设的重要讲话精神为指引，充分依托我县富集的生态文化资源，立足壤塘是长江上游水源“涵养地”，川甘青结合部区域“中心地”，藏羌文化走廊“目的地”，非物质文化遗产“保留地”，从“硬化、亮化、净化、绿化、美化”五个方面入手，梳理、编制了一大批基础设施建设项目，包括：县城地下综合管廊、上寨餐厨垃圾处理厂、天然气、南木达特色小镇、乡镇职工周转房、南木达无害化垃圾处理厂、上杜柯垃圾处理站、中壤塘镇集镇供水等41个建设项目，预计总投资317880万元。
持续深化改革，建设人民满意机关
1.深化放管服改革，一是政务服务中心设立住建窗口，抽调1名业务骨干入驻，437项行政权力事项运行正常；二是为层层压实责任，落实行政审批分管领导1名，首席业务代表1名，窗口人员实行AB岗工作制；三是全面推进施工许可证网上申报、限时审批、网上发证，申请人全程网上办理，做到了“宽进、严管、重罚”。
2.工程建设项目审批制度改革2.0系统，一是加强业务培训，积极派遣业务人员参加州局安排的业务培训3次，邀请绵阳市住建局现场业务指导1次；二是全力推行系统使用，截至目前，已完成事项认领、场景设置等任务，运行工作正在稳步推进；三是全力督促中介服务机构入驻系统，按照审批系统改革工作要求，及时下发通知，要求“应驻尽驻”，截至目前，除我县不涉及事项外，只有县自来水厂已完成入驻。
关注民生实事，保障能力稳步加强
1.住房保障。一是积极解决历史遗留问题，配合县委县政府解决壤巴拉秀城酒店花园项目、壤巴拉花园历史遗留问题，确保房地产市场总体运行平稳，现壤巴拉秀城酒店花园项目已顺利通过综合验收，壤巴拉花园商铺漏水、住房解除备案等工作等问题已解决；二是加强物业管理，建立我县物业管理企业登记台账，启动我县《四川省物业服务企业信用信息管理系统》录入工作，进一步规范我县物业公司经营行为；三是加强公租（廉租）住房管理，完成“两张清单”录入，其中：“房源清单”录入213户，“人员清单”录入200户。实施完成馨苑屋面改造提升项目，对建馨苑228套公租住房屋面进行平改坡提升改造，解决了建馨苑居民长期反映的屋顶漏雨、乱搭乱建、私自占用等问题；四是加紧老旧小区改造，年内投资300万元，对干休所住宿小区、水厂住宿楼、建馨苑公租房小区进行基础设施改造，目前项目正在加紧推进；五是有序推进保障性安居工程，全力实施2018年中壤塘镇危旧房棚户区改造项目，截至目前，已改造完成653户，拨付补助资金600余万元，正督促乡镇完成资金拨付资料，确保补助资金年内全部兑现；六是配合省州完成领导干部房产信息核查800余条；七是顺利完成书记县长经济责任审计；州级2019年藏区新居专项审计、2019年藏区新居绩效评价、2018年棚户区改造绩效评价等14项审计发现问题整改工作；八是按时完成上级安排的每周、每月、每季度及年报表工作，全年共计上报住房保障方面报表64份。  
2.供水保障。一是全年完成消毒制水180万m³，配合疾控部门完成每月饮用水水质抽样检查，合格率达96%；二是加强管线巡查，保障设备安全运行，全年完成厂区设备维护维修60余次、管线维修维护300余次；三是加强汛期供水保障，顺利实施完成竹青沟应急抢险项目，确保了城区安全供水。同时，抽调业务骨干，积极支援中壤塘、南木达、上寨等地供水应急抢险工作；四是为提升城区供水能力，年内投入200万元，实施岗木达乡岗木达村章光村农村安全饮水设施水质保障，完成取水口改造；另一方面，拟投资4980万元实施壤柯镇城镇供水项目，投资3500万元实施配水支管网建设项目，现两个项目已启动前期工作，有望2021年初开工实施；五是为解决敞放水问题，我局一方面加大节约用水宣传力度，另一方面按照政府工作安排，启动水表安装用水收费工作，全年已收取水费50000余元。
3.提案议案。今年，我局共受理政协委员提案4件、人大代表建议7件，自收到承办事项后，我局高度重视，赓即对承办事项各项工作进行安排部署，明确工作时限，并落实专人负责，确保各项工作推进顺利，圆满完成我局2020年度建议、提案办理工作，做到走访率100%、回复率100%、满意率100%。
加强行业管理，工程建设规范有序
1.工程质量监管。全年共监督项目131个。一是按照“随叫随到”的工作原则，不分上下班、不分工作日，专业技术人员深入工地开展质量、安全监督工作达800余次，避免了质量监督影响工期情况；二是积极监督项目建设全过程，各在建项目从地基开挖到竣工验收，都做到全程参与、全程监督，确保监管不留死角；三是进行定期或不定期的全县工程质量检查专项行动，全年共下发工程质量整改通知书43份，全程督促各责任主体完成了整改；四是对全县监理单位履职情况进行专项检查。截至目前未发生一起重大质量事故。
2.扫黑除恶斗争。一是积极开展扫黑除恶法治宣传教育活动，通过集中宣传、在建筑工地悬挂横幅、小区物业张贴公告和公开举报电话等多种方式宣传了“扫黑除恶”专项斗争的重要性，共悬挂横幅6条、张贴公告40张；二是对“承揽工程、渣土运输、暴力执法、充当保护伞”等几类住房建设领域“涉黑、涉恶、涉乱”行为进行了4次全面排查，做到了底数清、情况明。目前，发现问题线索43条已上报县扫黑办。
3.工程项目审批。一是全年完成项目招标文件备案10个；二是电子政务平台上完成质检备案143条、安监备案140条、施工许可办理142条（包括签订授权书、承诺书）、竣工备案58条；三是全年完成消防设计审查备案5起。
4.农民工工资保障。一是推广使用农民工实名制管理平台，邀请磊数公司对农民工实名制管理平台功能、操作等到壤进行培训。同时，建立业务交流微信群，保障项目录入过程中的问题能在第一时间得到解决，截至目前全县共有9个项目正在使用该平台，涉及农民工157人；二是加强维权宣传活动，全年共计开展农民工工资保障宣传活动7次，进一步增强农民工维权意识。同时，配合人事部门解决工资纠纷8起，调查企业项目8起。
5.加强业务培训。一是为进一步规范我县项目管理工作，年初，组织各单位项目分管领导、专干180余人进行工程建设项目管理专题培训；二是为加快推进施工许可证办理，我局主动服务、靠前服务，全年共计组织开展业务培训工作4次。
6.构建信用体系。全年完成不良信用记录1起，系南木达幼儿园二期项目涉及安全、未批先建、拖欠农民工工资等问题。
7.建筑主材调价。按时完成对建筑市场主材价格进行调查，并及时上报州造价站。同时，要求原材料必须送第三方检测机构进行检测，从源头上杜绝了劣质材料流入建筑市场。
8.市政项目核查。结合“金川县八一水电站事件”，顺利完成我县房屋市政建设项目迎检及赴金川交叉检查工作。 
着手乡村振兴，统筹城乡融合发展
年内，我局通过传统村落保护、申报省级百强中心镇、申报最美古村落、百镇试点建设等方面，提前着手乡村振兴，加快推进城乡融合发展，为2021年乡村振兴开局年打下坚实基础保障。
1.传统村落。目前我县共有5个国家级传统村落，其中宗科加斯满村、吾依修卡村、中壤塘壤塘村传统村落保护资金已下达，年内我局通过完善基础设施配套，传统民居修缮加固等方面实施完成3个村落传统保护项目，茸木达乡茸木达村、中壤塘布康木达村待资金下达后赓即实施传统村落保护项目。
2.省级百强中心镇。按照省、州住建部门关于申报“省级百强中心镇”工作要求，结合我县实际，决定将我县岗木达镇申报为“省级百强中心镇”，现相关申报资料已按要求上报完毕，上级部门正在进行审核。
3.最美古村落。按照省住建厅“关于申报第三批最美古村落”要求，结合我县各村寨实际，统筹考虑，决定将我县中壤塘镇壤塘村申报为第三批最美古村落，现相关申报资料已按要求上报完毕。
4.百镇试点建设。根据上级下达资金，年内已启动百镇试点壤塘县中壤塘镇建设项目前期工作，建设内容主要是完善、改善中壤塘镇配套基础设施，项目建成后将极大改善当地老百姓的生活环境，提高老百姓的生活质量，提升中壤镇综合竞争力。

[bookmark: _Toc79163855][bookmark: _Toc79163605][bookmark: _Toc15377200][bookmark: _Toc15396601]二、机构设置
壤塘县住房和城乡建设局下设二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入壤塘县住房和城乡建设局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.壤塘县住房和城乡建设局
2.壤塘县住房和城乡建设局质量监督站
[bookmark: _Toc15377204][bookmark: _Toc79163609][bookmark: _Toc79163859][bookmark: _Toc15396602]
第二部分 2020年度部门决算情况说明

1、 [bookmark: _Toc79163860][bookmark: _Toc15377205][bookmark: _Toc79163610][bookmark: _Toc15396603]收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计13063.82万元，支出总计11358.31万元。与2019年相比，收入增加3546.85万元，增加27.2%；支出减少2262.53万元，下降20%。主要变动原因是新建项目增加，未完工项目较多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）








2、 [bookmark: _Toc79163611][bookmark: _Toc15396604][bookmark: _Toc15377206][bookmark: _Toc79163861]收入决算情况说明
2020年本年收入合计13063.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13063.82万元，占100%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）








3、 [bookmark: _Toc15396605][bookmark: _Toc79163612][bookmark: _Toc15377207][bookmark: _Toc79163862]支出决算情况说明
2020年本年支出合计11358.31万元，其中：基本支出230.78万元，占2%；项目支出11127.53万元，占98%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



[bookmark: _Toc79163863][bookmark: _Toc79163613][bookmark: _Toc15377208][bookmark: _Toc15396606]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计13063.82万元，支出总计11358.31万元。与2019年相比，收入增加3546.85万元，增加27.2%；支出减少2262.53万元，下降20%。主要变动原因是新建项目增加，未完工项目较多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）




[bookmark: _Toc79163864][bookmark: _Toc15377209][bookmark: _Toc15396607][bookmark: _Toc79163614]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc79163865][bookmark: _Toc79163615][bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出11358.31万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2262.52万元，下降20%。主要变动原因是未完工项目较多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）








[bookmark: _Toc15377211][bookmark: _Toc79163616][bookmark: _Toc79163866]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出11358.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.76万元，占0.2%；卫生健康支出6.55万元，占0.1%；节能环保支出110.24万元，占1%；城乡社区支出5112.83万元，占45%；农林水支出1760.72万元，占15.4%；住房保障支出3941.20万元，占34.6%；其他支出412.00万元，占3.7%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）







[bookmark: _Toc15377212][bookmark: _Toc79163617][bookmark: _Toc79163867]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15378460][bookmark: _Toc15377213][bookmark: _Toc15377444]2020年一般公共预算支出决算数为11358.31万元，完成预算100%。其中：
1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）决算为14.76万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为9.97万元，完成预算100%，决算等于预算数；机关事业单位职业年金缴费支出4.79万元，完成预算100%，决算等于预算数。
2、 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3、 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）支出决算数为110.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算数为196.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数；城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出决算数为259.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算数为986.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算数为3670.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设决算支出数为851.78万元，生产发展（项）决算支出数为716.98万元，其他扶贫支出决算数为191.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6、住房保障支出（类）保障性安居工程（款）廉租住房（项）支出决算数为158.67万元，棚户区改造（项）支出决算数为1647.83万元，农村危房改造（项）支出决算数为340.50万元，老旧小区改造支出决算数为148.35万元，其他保障性安居工程支出决算数为1632.83万元，住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为13.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7、其他支出（类）（款）（项）决算数为412.00，完成预算100%，决算数等于预算数。
[bookmark: _Toc15377214][bookmark: _Toc79163868][bookmark: _Toc79163618][bookmark: _Toc15396608]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2020年一般公共预算财政拨款基本支出230.78万元，其中：
人员经费200.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费42.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

[bookmark: _Toc15377215][bookmark: _Toc79163619][bookmark: _Toc15396609][bookmark: _Toc79163869]七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc79163870][bookmark: _Toc15377216][bookmark: _Toc79163620]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.83万元，完成预算100%，决算数小于预算数的原因是车辆维修减少。
[bookmark: _Toc79163871][bookmark: _Toc15377217][bookmark: _Toc79163621]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.83万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.83万元，完成预算69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.46万元，下降51%。主要原因是车辆维修减少。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.83万元。主要用于下乡、项目审核、会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
1. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。
2. 国内公务接待支出0万元。
3. 外事接待支出0万元。

[bookmark: _Toc15396610][bookmark: _Toc15377218][bookmark: _Toc79163622][bookmark: _Toc79163872]八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

9、 [bookmark: _Toc15377219][bookmark: _Toc15396611][bookmark: _Toc79163623][bookmark: _Toc79163873]国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

[bookmark: _Toc15396612][bookmark: _Toc15377221][bookmark: _Toc79163624][bookmark: _Toc79163874]十、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222][bookmark: _Toc79163625][bookmark: _Toc79163875]（一）机关运行经费支出情况
2020年，住房和城乡建设局机关运行经费支出42.56万元，比2019年增加9.49万元，增长22.3%，主要原因是项目增加，下乡次数增多，经费增加。
[bookmark: _Toc79163876][bookmark: _Toc15377223][bookmark: _Toc79163626]（二）政府采购支出情况
2020年，住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
[bookmark: _Toc79163627][bookmark: _Toc79163877][bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，住房和城乡建设局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆。
[bookmark: _Toc79163628][bookmark: _Toc79163878]（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对壤塘县生活垃圾资源化综合处置项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取一个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门预算绩效评估较好地完成了项目目标任务。
1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映壤塘县生活垃圾资源化综合处置等1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）壤塘县生活垃圾资源化综合处置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1900万元，执行数为1221.8242万元，完成预算的64.3%。通过项目实施，项目完成合同工程量的90%，质量符合设计要求，项目进度按照合同要求，项目成本依照相关规范严格把控。




	项目绩效目标完成情况表
（2020年度）

	项目名称
	壤塘县生活垃圾资源化综合处置项目

	预算单位
	壤塘县住房和城乡建设局

	预算执行情况（万元）
	预算数：
	1900万元
	执行数：
	1221.8242万元

	
	其中－财政拨款：
	1900万元
	其中－财政拨款：
	1221.8242万元

	
	其他资金：
	
	其他资金：
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	新建生活垃圾无害化处置一座，日处理垃圾50吨。包括土建工程、设备采购工程、安装工程等配套设施。

	壤塘县生活垃圾资源化综合处置项目建设项目内容土建工程、设备采购工程、安装工程等配套设施。施工签订合同时间2019年8月1日至2019年11月项目竣工。
项目完成合同工程量的90%，质量符合设计要求，项目进度按照合同要求，项目成本依照相关规范严格把控。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值（包含数字及文字描述）
	实际完成指标值（包含数字及文字描述）

	
	项目完成指标
	产出指标
	任务完成率
	项目完工
	项目已完工，因35KV电力电路损毁，尚未运行

	
	项目完成指标
	产出指标
	服务对象（受益）对象满意度
	民众咨询，我局配合度≧92%以上
	民众咨询，我局配合度≧95%以上

	
	项目完成指标
	产出指标
	成本指标
	估算总投资1900万元
	估算总投资1900万元

	
	项目完成指标
	产出指标
	生态效益指标
	日无害化处理垃圾，形成良好生态环境
	日无害化处理垃圾，形成良好生态环境

	
	项目完成指标
	产出指标
	时效指标
	2021年3月
	2021年4月

	
	……
	
	
	
	

	
	效益指标
	
	
	
	

	
	效益指标
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	满意度指标
	
	
	
	




2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《住房和城乡建设局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。



第3部分 [bookmark: _Toc15396613][bookmark: _Toc79163629][bookmark: _Toc79163879][bookmark: _Toc15377225]名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）组织事务，其他组织事务：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业养老保险：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险制度，机关事业单位职业年金：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费
12.节能环保：生态保护：是指用于生态功能保护区、生态示范区，生态省（市、县）管理及能力建设，日常管护、宣教、试点示范等支出。农村环境保护：是指反映用于农村环境方面的支出。
13.城乡社区（类）：城乡社区管理事务；行政运行支出：是指反映单位的基本支出，城管执法：是指城市管理综合执法加强城市市容、和环境卫生管理等方面的支出。其他城乡社区管理事务支出：是指其他用于城乡社区管理事务方面的支出，城乡社区规划与管理：是指反映城乡社区、风景名胜区、防震减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。城乡社区公共设施、其他城乡社区公共设施：用于城乡社区公共设施方面的支出。城乡社区环境卫生：是指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。国有土地使用出让收入及对应专项债务收入安排的支出：廉租住房支出：用于新建、改建购买租赁廉租住房支出。国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出：其他城乡社区支出；其他社区支出反映用于城乡社区方面的支出
14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：是指其他用于水利方面的支出扶贫：农村基础设施建设：用于农村贫困地区乡村道路，住房、基本农田水利设施、人畜饮水生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。其他农林水支出：是指其他用于农林水的支出。
15.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）廉租住房（项）：是指廉租住房支出：用于新建、改建购买租赁廉租住房支出。棚户区改造：是指反映棚户区改造的支出。农村危房改造：用于农村危房改造的支出、住房改革支出：住房公积金：是指按规定缴纳的公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

[bookmark: _Toc15377226][bookmark: _Toc79163630][bookmark: _Toc79163880][bookmark: _Toc15396614]
第四部分 附件
[bookmark: _Toc79163631][bookmark: _Toc79163881]附件1

[bookmark: _Toc79163882][bookmark: _Toc79163632]壤塘县住房和城乡建设局2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
    住房和城乡建设局机关下设3个公益一类事业单位，为县建设工程质量安全监督站、县市政建设中心、县城乡环境综合治理服务中心（由城乡环境综合治理领导小组办公室更名），1个事业单位（县自来水厂，经费独立核算），下设3个股室，为办公室（行政审批股）、住房和城乡建设股、建设管理股。
（2） 机构职能。
   壤塘县住房和城乡建设局主要职责是贯彻执行国家、省、州关于工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产、农村能源建设和测绘工作的方针、政策、中长期规划；负责各类房屋建筑及其附属设施的建设与配套的线路、管道、设备安装项目和市政工程项目的初步设计审查、施工图审批、开工审批和招标活动的执法监督；综合管理和指导全县建筑业、规范建筑市场，城市勘察和市政测量工作；指导全县城镇土地使用权有偿转让、房地产开发经营和中介服务，规范房地产市场，指导和推进城镇住宅建设，负责住房制度改革工作。指导城镇园林绿化工作；会同有关部门管理工业与民用建筑的抗震建设，承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施等工作。
（3） 人员概况。
壤塘县住房和城乡建设局编制人数30人（其中县自来水厂5人）；截至2020年12月底，实有23人，其中行政人员5人、事业人员18人（其中县自来水厂3人），退休人员8人。
2、 部门财政资金收支情况
   
（1） 部门财政资金收入情况。
        2020年财政下达住房和城乡建设局年初预算收入347.07万元，财政拨款数为11540.34万元。
（2） 部门财政资金支出情况。
    住房和城乡建设局2020年财政拨款数为11540.34万元，本年度无结余。其中基本支出412.81万元，项目支出11127.53万元。

三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，本部门严格按照预算绩效管理要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要、规范、编制部门预算，切实提高单位预算编制质量。
一是夯实预算编制基础。加强与干部人事、行政后勤等部门的沟通配合，认真核实人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握实有在职、离退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量以及机关办公面积，据实填报2020年预算管理系统。
二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选汇总各科室2020年重点工作经费需求。根据工作需求填报项目库。
三是完善预算编制后续工作。预算编制完成后按照县财政局规定的时间逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各部门。
（二）部门整体预算管理情况。
 1.专项资金管理： 按照经费管理制度，加强预算执行管理、及时跟进项目资金使用情况。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金审批手续，坚持先审批、后使用，确保专项资金专款专用。
2、资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产管理范围。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，责任落实到人。
3.内部制度管理情况。成立了内控工作领导小组完成了内部控制基础性评价工作确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面本部门严格按照规定明确经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算、后支出”实行预算全覆盖，各项收入支出均纳入预算管理、统筹管理优化使用结构。
   4.信息公开情况。根据县财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在壤塘县政府网站公开了2019年部门决算，2020年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。
四、评价结论及建议
（一）存在问题
1、预算编制不够精确，财政资金紧张，存在中期调整取消资金的情况。
2、随着市政房建项目的逐渐增多，工作量与工作任务成倍递增，人员不足的问题日益突出，加之抽调、借调、调离人员较多（驻蓉办抽调1人，绵阳挂职1人，调离3人），造成现有人员已不能满足当前工作任务。同时，因本单位职工大部分是事业人员，待遇问题得不到落实，留不住人心。

（二）改进措施
1、加强编制预算工作的能力，及时跟财政沟通资金用款进度，保障项目预算资金。
2、加强对建筑市场的监管，进一步制定与社会经济发展相适应的管理体系和制度。
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[bookmark: _Toc79163884][bookmark: _Toc79163634]壤塘县生活垃圾资源化综合处置项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．壤塘县住房和城乡建设局在岗木达乡壤塘县生活垃圾资源化综合处置项目为项目业主代表。
2壤塘县生活垃圾资源化综合处置建设项目工程由阿坝州批准建设（阿州发改行审〔2018〕94号），项目总投资1900万元。
3．资金管理办法制定情况，县住房和城乡建设局经办人根据合同，按工程进度支付，经甲方代表和监理单位共同核实工程进度，签字后交财务室核拨付金额填制完成后，经住房和建设局领导签字盖章后，再交县财政局审核同意后拨付相关款项,项目资金申报及批复符合相关要求。
    4.对壤塘县生活垃圾资源化综合处置项目，资金申报为中央预算内投资计划，根据（阿州发改行审〔2018〕94号）发改批复中项目总投资及资金来源：该项目批复总投资1900万元，资金来源为政府配套。施工合同价格为1601.5493万元 。
（二）项目绩效目标。
新建生活垃圾无害化处置一座，日处理垃圾50吨。包括土建工程、设备采购工程、安装工程等配套设施。
（三）项目自评步骤及方法。
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
资金管理办法制定情况，县住房和城乡建设局经办人根据合同，按工程进度支付，经甲方代表和监理单位共同核实工程进度，签字后交财务室核拨付金额填制完成后，经住房和建设局领导签字盖章后，再交县财政局审核同意后拨付相关款项。项目资金申报及批复符合相关要求.
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。对壤塘县生活垃圾资源化综合处置项目，资金申报为中央预算内投资计划，根据（阿州发改行审〔2018〕94号）发改批复中项目总投资及资金来源：该项目批复总投资1900万元，资金来源为政府配套、企业自筹。施工合同价格为1601.5493万元 。
2.资金到位。2018年政府配套资金到位1900万元，2．按照合同价工程进度资金已拨付1221.8242万元。
3.资金使用。．按照合同价工程进度资金已拨付1221.8242万元。
（三）项目财务管理情况。
县城乡规划建设和住房保障局机构设置中设有财务室，各种会计制度健全，配有专业人员进行会计账务处理，及时，准确对项目资料进行会计记账，真实反映项目实际情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。壤塘壤塘县生活垃圾资源化综合处置项目建设项目朵强局长主要负责，王韵杰副局长分管。
（二）项目管理情况。项目严格按照相关法律法规实施，施工过程严格把关，重点把控隐蔽工程是否符合设计要求，严格把关施工工艺。
（三）项目监管情况。为保证项目安全、质量，我局要求监理单位总监理工程师、专业监理工程师到现场进行监理活动，施工单位项目经理、技术负责人、施工员、安全员必须到位。
依照《四川省建筑管理条例》等相关规定，隐蔽工程经县质量安全监督站及五大责任主体进行隐蔽工程验收，项目使用建筑材料依规送检，保证质量符合设计要求。
严格落实安全生产责任，对安全隐患早发现早处理；对模架工程中房建的模板支撑系统、脚手架专项方案的编制，及规范要求搭设严格按照规范检查。严格检查起重机械的备案登记，起重机械安装（拆除）的专项方案的编制备案，以及检测、使用、维护等的安全管理；基坑工程中深基坑专项方案的编制，基坑土方开挖、支护、临边防护、变形检测等的安全管理；临时用电方案的编制，施工现场临时用电的安全管理情况；做好安全防护工作，佩戴安全帽、安全带、安全网等防护用品；建立汛期到岗带班和关键岗位24小时值班制度，汛期内一天一报，保证汛期安全生产。
该项目严格按照规范保证了工程质量，施工期间无安全事故发生。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
壤塘县生活垃圾资源化综合处置项目建设项目内容土建工程、设备采购工程、安装工程等配套设施。施工签订合同时间2019年8月1日至2019年11月项目竣工。
项目完成合同工程量的90%，质量符合设计要求，项目进度按照合同要求，项目成本依照相关规范严格把控。
（二）项目效益情况。
壤塘县生活垃圾资源化综合处置建设项目为了解决城市垃圾填埋造成的二次污染及其他环保问题，促进壤塘县的环保建设。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
1.项目严格按照《中华人民共和国建筑法》、《四川省建筑管理条例》对项目安全、质量进行严格管理，项目取得了一定成绩，不仅解决村民的周边脏、乱、差，更是美化了县城环境。
2.壤塘县生活垃圾资源化综合处置建设项目为了解决县城垃圾无害化，同时促进壤塘县乡村基础设施的完善。
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财政拨款支出	
社会保障和就业支出	卫生健康支出	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出	住房保障支出	其他支出	14.76	6.55	110.24	5112.83	1760.72	3941.2	412	


三公经费	
公务用车购置及运行维护费	因公出国（境）费	公务接待费	4.83	0	0	

系列 1	11358.31

2019收入	2019支出	2020收入	2020支出	9516.97	13620.83	13063.82	11358.3	



收入	
一般公共预算财政拨款收入	13063.82	


支出	
基本支出	项目支出	230.78	11127.53	
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2019收入	2019支出	2020收入	2020支出	9516.97	13620.83	13063.82	11358.3	
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