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第一部分 部门概况
部门职责

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，在辖区内发布决定和命令； 

　　 2、按照国家宪法和法律，行使对本辖区内的行政及民政事务的管理； 

　　 3、制定本单位的经济和社会发展规划，并组织实施；组织和领导行政经济体制改革，协调本行政区域村民委员会与各经济组织之间的关系； 

　　 4、组织规划财政管理的各项收入，管理范围内的各项财政支出和行政筹集、分配和使用的资金； 

　　 5、负责管理对外经济技术交流与合作，开展经济信息预测工作，推广科学技术成果； 

　　 6、对本单位各项社会建设进行宏观管理，抓好环境卫生整治工作； 

　　 7、加强基本农田水利建设和道路、桥梁等的建设，加强土地的统一管理、统筹规划，协助有关部门做好地质灾害的防治工作; 

　　 8、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理； 

9、组织和开展社会主义精神文明活动，正确调解和处理人民内部矛盾，认真调解民事纠纷； 

　　10、充分发挥行政职能，组织和开展本的文化、教育、卫生、民政和科技等工作； 

11、根据经济发展需要，建立经济、技术咨询服务机构，向经济组织和农牧民提供全面服务。 

12、做好民族宗教、寺庙的管理等工作。
二、机构设置
中壤塘镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入中壤塘镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2023年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计为3443.69万元，支出总计为3443.69万元。与2022年度相比，总收入减少952.67万元，下降21.67%，总支出减少1952.73万元，下降36.19%，主要变动原因是2023年度我镇乡村振兴基础设施项目减少，厉行节约。
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收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3443.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3443.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3443.69万元，其中：基本支出1087.12万元，占31.57%；项目支出2356.57万元，占68.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3443.69万元，支出总计3443.69万元；与2022年度相比，财政拨款收入减少952.67万元，下降21.67%；财政拨款支出减少1952.73万元，下降36.19%。主要变动原因是2023年度我镇乡村振兴基础设施项目减少，厉行节约。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3443.69万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1952.73万元，下降36.19%。主要变动原因是农林水支出、节能环保支出、公共安全支出及国防支出等支出减少。
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    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3443.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出612.97万元，占17.8%；社会保障和就业支出150.04万元，占4.36%；卫生健康支出53.56万元，占1.55%；住房保障支出72.82万元，占2.11%；城乡社区支出135.91万元，占3.96%；农林水支出2405.29万元；占69.84%；交通运输支出0.5万元；占0.01%；灾害防治及应急管理支出12.6万元，占0.37%。
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3443.69万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）行政运行（01项）: 行政运行支出决算为20.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；（04项）：人大会议费支出决算为2.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

政府办公厅（室）及相关机构事物（03款）行政运行（01项）：行政运行支出决算为315.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；（02项）：一般行政管理事务支出决算为14.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；（99项）：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算为48.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
财政事务（06款）事业运行（50项）：事业运行支出决算为32.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；（99项）：其他财政事务支出决算为0.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）：行政运行支出决算为177.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（208类）民政管理事务（02款）基层政权建设和社区治理（08项）:基层政权建设和社区治理支出决算为20.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为86.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:机关事业单位职业年金缴费支出决算为43.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：行政单位医疗支出决算为26.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；事业单位医疗（02项）：事业单位医疗支出决算为17.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；公务员医疗补助（03项）：公务员医疗补助支出决算为6.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；其他行政事业单位医疗（99项）：其他行政事业单位医疗支出决算为3.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）：城乡社区环境卫生支出决算为135.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）：事业运行支出决算为284.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；病虫害控制（08项）：病虫害控制支出决算为0.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；其他农业农村（99项）：其他农业农村支出决算为411.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

水利（03款）防汛（14项）：防汛支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。其他水利（99项）：其他水利支出决算为17.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）农村基础设施建设（04项）：农村基础设施建设支出决算为1146.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。生产发展（05项）：生产发展支出决算为269.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99项）：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出决算为125.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）：对村民委员会和村党支部的补助支出决算121.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；农村综合改革示范点补助（07项）：农村综合改革示范点补助支出决算为23.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.交通运输（214类）公路水路运输（01款）公路和运输安全（10项）：公路和运输安全支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:住房公积金支出决算为72.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.灾害防治及应急管理（224类）自然灾害救灾及恢复重建支出（07款）自然灾害灾后重建补助（04项）: 自然灾害灾后重建补助支出决算为12.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1087.12万元，其中：
人员经费1015.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。
　　公用经费71.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.79万元，完成预算100%，较上年度减少0.21万元，下降2.33%。决算数小于预算数，比上年减少的主要原因是中壤塘镇厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.79万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.79万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.21万元，下降2.33%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、其他车辆（垃圾车）1辆。
公务用车运行维护费支出8.79万元。主要用于下村开展乡村振兴工作、保障民生、惠民惠农财政补贴、城管执法、上县开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。
公务接待费支出：无

国内公务接待支出：无
外事接待支出：无
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	财决公开10表

	单位名称：阿坝州壤塘县中壤塘镇人民政府
	
	  2023年度
	
	
	
	单位:万元

	科目编码
	科目名称
	年初结转和结余
	本年收入
	本年支出
	年末结转和结余

	
	
	
	
	合计
	基本支出
	项目支出
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	类
	款
	项
	合计
	
	
	
	
	
	

	注：反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


空表说明：无此项内容
国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

	国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

	
	
	
	
	
	
	
	财决公开11表

	单位名称：阿坝州壤塘县中壤镇人民政府
	
	
	
	  2023年度
	
	
	单位:万元

	项    目
	年初结转和结余
	本年收入
	本年支出
	年末结转和结余

	科目编码
	科目名称
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	类
	款
	项
	合计
	
	
	
	

	注：反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


空表说明：无此项内容
其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
2023年度，中壤塘镇人民政府机关运行经费支出52.48万元，比2022年度增加10.25万元，增长24.27%。主要原因是2023年度在职职工增加，支出增加。

（二）政府采购支出情况
2023年度，中壤塘镇人民政府政府采购支出总额291.72万元，其中：政府采购货物支出229.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.3万元。主要用于中药材种植及配套设施建设项目（百合种植），壤塘县中壤塘镇推进乡村重点基础设施建设，中壤塘镇牦牛标准化养殖及乳制品加工项目。授予中小企业合同金额291.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额109.67万元，占政府采购支出总额的37.59%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日中壤塘镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于开展乡村振兴工作、保障民生、环卫等下村和上县办事及城管制安执法、业务开展用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对中药材种植及配套设施建设项目、中壤塘镇伊根门多村寨内基础设施补短项目、中壤塘镇布康木达村集体经济发展配套设施项目、中壤塘镇村庄基础设施建设项目等4个项目组织开展了预算事前绩效评估，对中壤塘镇村庄基础设施建设项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对中壤塘镇村庄基础设施建设项目开展了绩效监控。

中壤塘镇村庄基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。该项目总投资810万元，到位资金629万元，已支付604.332748万元，资金执行率96.07%。通过项目实施，1、伊根门多村：改造提升农畜产品、农旅产品售卖点1600平方米，24间和30个摊位；2、查托村：基础设施沟渠治理5000米，网围栏7000米、硬化道路3000平方米、提升民居80户；3、布康木达村：人居环境整治改善60户，道路硬化3000米，村内厕所提升改造1个，改建沟渠治理2300米，土地平整种植花卉60亩等。均按照建设内容完成。                                                             促进集镇产业高质量发展，积极整合县域产业资源，完善产业基础设施，实现一产提质、二产增收、三产发展。中壤塘镇村庄基础设施建设项目绩效自评得分为99分。绩效自评报告详见附件。本单位对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等全面开展绩效自评，形成中壤塘镇人民政府部门整体绩效自评报告、中壤塘镇村庄基础设施建设项目绩效自评报告，其中，中壤塘镇人民政府部门整体绩效自评得分为89.7分，绩效自评综述：我镇在社会管理、公共服务、生态环境等方面取得了较好的成绩，部门整体支出绩效目标基本完成，预算执行情况良好，资金使用效益较高。同时，我们也认识到工作中的不足，需要在今后的工作中加以改进和完善，我们将继续加强绩效管理，提高资金使用效益；中壤塘镇村庄基础设施建设项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：促进人民安居乐业，维护稳定；                                                             促进集镇产业高质量发展，积极整合县域产业资源，完善产业基础设施，实现一产提质、二产增收、三产发展。绩效自评报告详见附件。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	绩效目标自评表 

	（2023年度）

	项目名称
	中壤塘镇村庄基础设施建设项目
	项目负责人及电话
	宛建元 18728231456

	主管部门
	县发改局
	实施单位
	中壤塘镇人民政府

	资金情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	629
	604.332748
	10
	96.08%
	9

	
	 其中：本年财政拨款
	629
	604.332748
	-
	
	-

	
	       其他资金
	
	
	-
	
	-

	年度总体目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述

	
	目标1：避免沿岸农牧民群众不受洪水危险，保护区域内基础设施，促进人民安居乐业，维护稳定；                                                             目标2：促进集镇产业高质量发展，积极整合镇域产业资源，完善产业基础设施，实现一产提质、二产增收、三产发展。
	目标1：避免沿岸农牧民群众不受洪水危险，保护区域内基础设施，促进人民安居乐业，维护稳定；                                                             目标2：促进集镇产业高质量发展，积极整合镇域产业资源，完善产业基础设施，实现一产提质、二产增收、三产发展。

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	年度指标值
	全年实际值
	得分
	未完成原因及拟采取的改进措施

	
	产
出
指
标
(50分)
	数量指标
	改造提升农商，农牧产品售卖点
	5
	=1600平方米
	1600平方米
	5
	

	
	
	
	沟渠治理
	5
	=7300米
	7300米
	5
	

	
	
	
	网围栏
	5
	=7000米
	7000米
	5
	

	
	
	
	硬化道路
	5
	=6000平方米
	6000平方米
	5
	

	
	
	
	提升民居居住环境
	5
	≥80户
	80户
	5
	

	
	
	
	环境整治改善
	5
	≥60户
	60户
	5
	

	
	
	
	厕所提升改造
	5
	=1
	1
	5
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	10
	100%
	100%
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	10
	100&
	100%
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	按照合同约定完成项目款的拨付
	10
	≤629万元万元
	629万元
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	效
益
指
标
(30分)
	经济效益
指标
	带动务工增收人均收入
	10
	≥3000元
	3000元
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	受益脱贫人口数
	10
	≥225人
	225人
	10
	

	
	
	
	提升改善村寨人居环境受益户数
	10
	≥310户
	310户
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
(10分)
	服务对象
满意度指标
	受益贫困人口满意度
	5
	100%
	100%
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	

	总分
	100
	
	99
	


名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务（类）201（款）01（项）01：指人大事务行政运行。（类）201（款）01（项）04：指人大会议费支出。（类）201（款）03（项）01：指政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。（类）201（款）03（项）02：指一般行政管理事务。（类）201（款）03（项）99：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务。（类）201（款）06（项）50：指事业运行。（类）201（款）06（项）99：指其他财政事务。（类）201（款）31（项）01：指党委办公厅（室）及相关机构事物行政运行。

9.社会保障和就业（类）208（款）02（项）08：指基层政权建设和社区治理。（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险。（类）208（款）05（项）06：指机关事业单位职业年金缴费支出。

10.卫生健康（类）210（款）11（项）01：指行政单位医疗。（类）210（款）11（项）02：指事业单位医疗。（类）210（款）11（项）03：指公务员医疗补助。（类）210（款）11（项）99：指其他行政事业单位医疗。

11.城乡社区（类）212（款）05（项）01：指城乡社区环境卫生。

12.农林水（类）213（款）01（项）04：指事业运行。（类）213（款）01（项）08：指病虫害控制。（类）213（款）01（项）99：指其他农业农村。（类）213（款）03（项）14：指防汛。（类）213（款）05（项）04：指农村基础设施建设。（类）213（款）05（项）05：指生产发展。（类）213（款）05（项）99：指其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。（类）213（款）07（项）05：指对村民委员会和村党支部的补助。（类）213（款）07（项）07：指农村综合改革示范点补助。

13.交通运输（类）214（款）01（项）10：指公路和运输安全。
14.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金。
15.灾害防治及应急管理支出（类）224（款）07（项）04：指自然灾害灾后重建补助。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
第四部分 附件
中壤塘镇人民政府

2023年预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

壤塘县中壤塘镇人民政府内设5个部门机构：党委、政府、人大、财政所、便民中心。
机构职能。

党政办公室主要职责：

1.负责镇党委、人大、政府、市政公共服务中心、财政所的日常政事务，做好组织、人事（老干）、宣传、纪检监察、信访、稳定、武装、综治、文秘、工会、共青团、妇联、民政、计划、科协等工作；

2.承办上级部门文件的收发登记、拟办送阅督办工作和乡党委、人大、政府、市政公共服务中心、财政所文件报告的起草、审核及上报、下发工作，组织草拟综合性报告、政策性文件； 

 3.负责镇党委、人大、政府、市政公共服务中心、财政所各种会议的准备、记录工作，协助乡领导组织会议并对会议决定事项进行督促落实； 

4.负责党员的教育、管理、基层组织建设工作，承办党员年报、党费收缴及党报党刊的征订发行工作；做好对纪检案件的查办工作；

5.承办机关干部的政治学习、机关考勤、公务员考核工作；

6.负责镇人武部各项日常工作及正规化建设工作；

7.负责人大主席团年度和阶段性工作安排及筹备组织人大有关会议事宜，搞好人大档案管理和代表联络工作；

8.协助党委抓好纪检监察工作、工会、妇联、共青团等群团工作和统战、民族宗教、关心下一代等工作；

9.负责建立健全镇机关各项规章制度和管理办法；

10.做好文秘、政务信息、档案、保密、调研、督查、接待、会议安排、后勤等工作；

11.负责重大活动的组织协调等工作；

12.负责机关效能建设；负责文化、体育、广播电视和精神文明建设等工作，做好宣传工作；

13.指导居委会开展工作；
14.承办党委、人大、政府和上级部门交办的其他工作任务。

综合发展办公室主要职责：

1.起草综合办公室职责范围内的各种专项制度；做好信息收集，起草工作计划、总结、情况汇报等；指导监督本镇贯彻执行国家有关法律、法规和政策；
2.组织编制本镇基本建设的规划和基本建设项目的申报、实施和验收；

3.负责国有资产的管理与使用，确保国有资产不流失；

5.协调解决经济发展中的突出问题；负责劳动和社会保障工作；做好劳动力资源登记管理、就业管理和职业技能培训等工作；协助做好劳动关系协调、劳动争议调解处理工作；

6.负责民政优抚、社会救济、社区管理、残疾人保障工作；做好城乡最低生活保障、“五保”对象供养、敬老院管理、双拥与优抚安置工作及其他社会福利事业，做好基层政权建设和村委会民主管理、社区建设工作；

7.做好流动人口管理服务、技术服务和计生指导服务工作等，贯彻执行有关法律、法规和方针、政策；

8.做好水土保护与河道资源管理及防洪、防火、抗旱、防疫等工作；

9.做好林业政策法规宣传、森林资源管理、绿化造林、生态公益林保护、森林防火、林业有害生物防治等工作，协助林业主管部门做好林业行政执法工作；

10.做好旅游业、现代服务业等第三产业管理工作，提供市场信息，创造良好环境等；

11.协助有关部门搞好城乡居民实用技术培训和各项技术推广项目；

12.完成领导交办的其他工作。

综治维稳办公室、群众工作办公室：

1.负责群众的来访接待，协助领导处理信访案件，抓好对外宣传、信息的收集、报送等工作；

2.负责辖区内法制教育、矛盾纠纷调处、安置帮教、法律服务和治安保卫等工作；

3.处理人民群众的来信来访，维护居民（村民）的合法权益；依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；

4.负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理工作；制定辖区内社会治安综合治理工作规划，并组织实施，做到依法治理；

5.掌握分析辖区内的治安形势和工作动态，及时向上级反馈信息；组织、协调各有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，指导、检查、督促基层党支部、居委会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍工作；

6.组织落实辖区单位综合治理责任制和考核验收工作，贯彻执行有关社会治安综合治理工作的法律法规和方针政策；

7.组织开展安全生产工作，加强宣传、排查隐患、落实整改。

8.完成领导交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至2023年末，塘县中壤塘镇人民政府编制数45人，其中：行政编制23人（含寺管所2名）、行政工勤2人、全额事业编制20人。实有人数43人（其中行政编制23人、行政工勤2人、事业编制18人），在职人数43人：离休人员0人，退休人员3人。
二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

中壤塘镇人民政府2023年年初预算数1255.75万元，其中一般公共预算财政拨款收入为1255.75万元。单位本年度收入调整预算数为3443.69万元；其中一般公共预算财政拨款收入为3443.69万元。

支出情况。

中壤塘镇人民政府2023年年初预算支出3443.69万元，其中：一般公共服务支出为612.97万元，占比17.8%；社会保障和就业支出为150.04万元，占比4.36%；卫生健康支出为53.56万元，占比1.56%；城乡社区支出135.91万元，占比3.95%；农林水支出为2405.29万元，占比69.85%；交通运输支出为0.5万元，占比0.01%；住房保障支出为72.82万元，占比2.11%；灾害防治及应急管理支出为12.6万元，占比0.36%。
结余分配和结转结余情况。

壤塘县中壤塘镇人民政府2023年决算报表结转结余控制率达100%，本年度本单位无财政拨款结转结余资金。
三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。

工资性支出绩效目标：保障职工薪酬每月按时、足额进行发放。目标实现：每月均按时足额发放，完成率100%，提高职工工作积极性，工资金额安排合理，财务流程顺畅，提高了工作效率，确保工资支付的准确性和及时性。预算编制较准确，支出控制在预算执行范围内，执行进度良好；日常公用经费绩效目标：合理并规范有效使用办公费、邮电费、电费、印刷费、差旅费等经费。目标实现：提高我镇日常公用经费使用效益，为日常工作的顺利开展提供有力保障，支出控制在预算执行范围内，执行进度良好；村级公共运行维护费绩效目标：增强基层党组织的政治功能和组织功能，保障各村基层组织运转，为基层服务提供有力的资金保障，是做好基层建设和开展基层管理工作的前提保障。目标实现：资金主要用于办公运转、基层活动、服务群众、公共维护等，保障村级日常运转及基层党建建设，提高群众满意度。支出控制在预算执行范围内，执行进度良好。
预算管理。

2023年我镇的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了准确编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标。有效整合各项收入，减少不必要的开支，提高资金使用效率。2023年我镇严格执行专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金。及时支付各项资金，完成专项预算绩效目标，无违规记录。
财务管理。

健全财务管理制度，明确各项财务活动的流程和规范，严格执行财务管理制度，加强对制度执行情况的监督和检查。有效运用不相容岗位相互分离方法，相互监督。严格执行“收支两条线”制度和预算外资金专储制度，严格资金使用审批程序，确保资金使用的合理性和安全性。
资产管理。

明确资产登记、核算、清查等流程，加强资产日常管理，定期对资产进行清查盘点，提高资产利用率，确保资产账账相符、账实相符。明确资产管理部门同使用部门的使用权限，各尽所能、各负其责。
采购管理。

对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，组织实施采购计划。我单位2023年政府采购支出额为291.72万元，其中中小企业政府采购额为291.72万元，占比100%。
部门预算项目绩效分析。

中壤塘镇村庄基础设施建设项目，涉及预算总金额810万元，到位资金629万元，已支付604.332748万元，1—12月预算执行总体进度为 96.07%。

1.项目决策。积极争取财政专项扶贫资金支持项目建设，力争通过该项目建设,实现农民收入有增加，基础设施有改善，指标短板全清零，及时项目入库。通过项目的实施，让受益群众收入增加。绩效目标具体如下：（1）数量指标：改造提升农商、农牧产品售卖点1600平方米；沟渠治理7300米：网围栏7000米；道路硬化6000米;提升民居居住环境80户;厕所提升改造1个均按照建设内容完成。（2）质量指标：项目验收合格率100%，保证项目质量合格。（3）时效指标：项目（工程）完成及时率100%。（4）成本指标：按照合同约定完成项目款的拨付。（5）经济效益指标：带动务工增收人均收入。（6）社会效益指标：受益脱贫人口数大于等于225人，提升改善村寨人居环境受益大于等于310户。（7）服务对象满意度指标100%。
2.项目执行。资金计划及到位：中壤塘镇村庄基础设施建设项目预算资金810万元，到位资金到位资金629万元，资金到位及时，到位率为78%。资金使用：中壤塘镇村庄基础设施建设项目到位资金629万元，支出资金604.332748万元，资金执行率96.07%。
3.目标实现。项目成立了项目管理办公室，专人负责，并配备监理协助抓好工程工期与质量等工作。项目按施工合同约定，如期保质保量完成。项目资金和管理费用资金按合同约定和项目进度及时发放，达到相关部门要求的发放进度。该项目覆盖村3个，受益脱贫户数大于80户，受益脱贫人口数大于225人，社会效益明显。带动农牧民群众增收（投工投劳）大于3000元。通过平时调研走访和督查情况看，群众对该项目认可度高，对项目建设开展情况满意，没有出现不良舆情，满意率较高。
重点领域绩效分析。

中壤塘镇人民政府2023年度不涉及国有资本、债券资金、政府购买服务等重点领域的。2023年中壤塘镇人民政府采购支出291.72万元，其中：政府采购货物支出229.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.3万元。并严格按照《四川省政府集中采购目录及标准》的通知执行。本年度货币资金（银行存款）：5.97万元，固定资产原值207.35万元；资产共计213.32万元。2022年银行存款为50.72万元，固定资产原值207.35万元； 资产共计258.07万元，比上年减少44.75万元，原因为货币资金减少。
绩效结果应用情况。

信息公开情况：按照财政要求，及时在预决算批复后20日内，在壤塘县政府门户网站进行公开，公开内容真实、完整，不存在虚列支出的问题，按照实际支出填报。依法接受财政、审计、纪检监察、巡查等部门的监督检查。增强我镇工作的透明度和公信力，提高工作质量和服务水平。
根据绩效评价结果，对重点项目进行跟踪管理和监督，加强项目管理，提高项目实施质量。提高决策的科学性集合民主性。日常业务经费和机关运行经费包括“三公”经费严格按照部门当年预算执行，无违反中央八项规定的行为，无因公出国（境）费用发生，公务接待严格按照相关规定执行，我镇公务接待费、公务用车运行维护费按照厉行节约的要求均未超标准、超范围。各项支出都在县财政的监管下执行，手续齐全、合理、合法。


四、评价结论及建议

（一）评价结论。

科学合理编制预算，严格执行预算。
存在问题。
1.预算编制不够精准，部分项目预算执行进度较慢导致资金使用效益不高。

2.绩效目标设定不够科学合理。

改进建议。
1.加强预算编制管理，提高预算编制的科学性和精准性。严格按照预算执行进度，提高资金使用效益。

       2.优化绩效目标设定，结合我镇实际工作情况，制定科学合理、可量化、可考核的绩效指标。加强绩效目标的跟踪和监控，及时调整和完善绩效目标，确保绩效目标的顺利实现。
	壤塘县2023年度部门整体支出绩效评价指标体系表

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标解释
	评分标准
	得分说明
	自评得分

	（10分）
预算管理
	预算编制（5分）
	预算安排准确性
	5
	反映部门（单位）年初预算安排的准确性
	指标得分=（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）/预算资金总来源*指标分值，预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算（不含当年中央、省专款）总和
	中壤塘镇2023年年初预算为1255.75万元，调整预算数为3443.69万元，增加预算数为2187.94万元，年末支出决算数为3443.69万元。预算安排较为准确
	4.8

	
	执行进度（5分）
	部门总体执行进度
	5
	部门（单位）按要求严格预算管理
	部门总体执行进度达96%以上，不扣分；达92%以上，按80%打分；达88%以上，按60%打分；未达到88%，不得分。
部门总体执行进度=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数，财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数、上年结转一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。
	中壤塘镇财政拨款执行数为3443.69万元，财政拨款预算调整数为3443.69万元。总体执行进度为100%。
	5

	（10分）
目标管理
	绩效目标（10分）
	目标填报
	2
	考核部门是否按要求编制专项资金、部门专项类项目绩效目标
	应编制绩效目标的专项类项目、专项资金未按要求申报绩效目标，发现1个项目扣0.5分；填报内容不规范，发现1处扣0.5分。直至扣完
	对2023年专项内项目、专项资金项目已完成绩效目标编制。
	2

	
	
	目标量化
	3
	考核部门申报绩效目标的量化程度
	专项类项目、专项资金设定的产出指标均应量化，效果指标中应至少50%以上量化指标。发现1个项目未达到要求扣0.5分，直至扣完。
	2023年专项内项目、专项资金项目均已按绩效目标完成实施。完成执行率达90%
	2.8

	
	
	目标匹配
	5
	考核部门申报的绩效目标是否与部门职能职责相关
	专项类项目、专项资金设定的绩效目标与部门职能职责不一致的，发现一个项目扣1分，直至扣完。
	中壤塘镇所申报的绩效目标与部门职责相一致，匹配度较高。
	4.8

	（10分）
部门管理
	基础管理（4分）
	管理制度健全性
	1
	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整
	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。定性评价。
	壤塘县中壤塘镇人民政府根据财政部颁布《行政单位内部控制规范》、《关于全部推进行政单位内部控制建设的指导意见》文件要求等法律法规及规章制度规定，结合单位实际情况，在对单位主要经济活动及业务流程梳理分析的基础上，初步建立覆盖本单位经济活动的内部控制体系，形成一系列的内部管理制度。主要包括有值班管理制度、档案管理制度、印章管理制度、会计核算管理制度、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、预算资金管理办法等内部管理制度,另还有公文管理制度、督查管理制度在建；以上相关管理制度合法、合规、完整，均得到了有效执行。
	1

	
	
	资金使用合规性
	1
	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定
	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.25分。
	1.所有经费开支坚持财务审批制度，重大资金支出（日常公用经费在1万元及以上）由镇党组会、职工大会、村两委会议研究决定。
2.在报销经费时，经办人使用统一规范的审批单，在审批单上写明用途、经办人员、股室负责人、财务负责人、单位领导、金额、报销日期等内容
	1

	
	
	财务监控有效性
	2
	考察部门是否对部门内部、各所属单位，专项资金分配的区（市）县或项目实施主体进行工作监督和定期考核。
	对部门内部、下属单位、分配的专项资金①制定明确的财务监控监督措施，得1分；②监控、监督措施执行有效，得1分。
	财务室、办公室负责单位内控评价与监督工作，具体职责如下：负责制定单位内部控制监督评价相关制度；负责制订内部控制评价方案；负责组织对单位年度内部控制工作自评工作；负责对本单位风险管理工作的实施情况和有效性进行监督和检查。
	1.9

	
	行政成本（1分）
	“三公”经费控制
	1
	当年“三公”经费预算与当年决算比，反映“三公”经费控制情况
	部门“三公”经费决算数一项超预算扣0.5分，两项扣1分。
	中壤塘镇年初“三公经费”公务用车运行维护费9万元，公务用车运行维护费8.78万元，未超过预算支出数。
	1

	
	政府采购（1分）
	采购规范性
	1
	考察政府采购项目 的采购程序、 采购方式的规范性
	采购方式、程序中每一点不规范，扣 0. 5 分，直至扣完。
	2023年中壤塘镇人民政府采购支出291.72万元，并严格按照《四川省政府集中采购目录及标准》的通知执行。
	1

	
	资产管理（2分）
	固定资产在用率
	2
	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率， 用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。
	固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 固定资产在用率达到 95%以上得满分。 相较95%，每降低 5个百分点扣1分，直至扣完。
	截止2023年12月31日，中壤塘镇《行政单位资产管理系统》固定资产总计207.35万元，在用的固定资产总计207.35万元，，固定资产在用率达90%。
	1.8

	
	信息公开（2分）
	信息公开
	2
	除涉密单位和信息外，考核部门（单位）是否按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作
	一项公开工作未完成的扣1分，直至扣完。
	信息公开。壤塘县中壤塘镇已经按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作，信息公开在壤塘县门户网站中。
	2

	（70分）
履职效能
	重点任务一：落实中壤塘镇稳定工作
	任务完成率
	10
	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
	1.履职效能指标设定，由部门根据职能职责、年度工作计划等梳理年度重点工作任务。各项重点任务分值，由部门根据任务重要性在总权重分值（70分）中分配。
2.重点任务指标设定，应根据相关重点任务实际情况，设置具体三级指标。其中，任务完成率和满意度指标是共性指标，每一项重点任务均应设定，共性指标分值应占该重点任务重分值的40%（任务完成率和满意度指标各占20%，如该重点任务不适合做满意度调查，可不设满意度指标，满意度分值合并到任务完成率指标）。关键绩效指标为个性指标，根据具体任务实际确定，每项重点任务至少设定2个关键业绩指标，量化指标不少于1个，个性指标分值应占该重点任务重分值的60%，由部门按指标重要性进行分配。
	稳定期间卡点值守，矛盾纠纷化解排查、重点人员教育疏导、安全应还排查等任务完成100%
	10

	
	
	服务对象(受益)对象满意度
	5
	根据满意度调查评分
	
	服务群众满意度91%
	4

	
	
	关键绩效指标一
	10
	社会效益指标
	
	保障社会稳定，安全隐患排查，矛盾纠纷化解。
	8.2

	
	
	关键绩效指标二
	10
	时效指标
	
	及时开展社会稳定工作、安全排查工作，24小时值班值守，坚守卡点岗位。
	8.3

	
	重点任务一：持续推进项目建设工作
	任务完成率
	10
	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。
	
	及时实施、完成我镇实施的乡村振兴项目
	9

	
	
	服务对象或受益对象满意度
	5
	
	
	群众满意度90%
	4

	
	
	关键绩效指标一
	10
	质量指标
	
	项目完成质量验收合格率99%
	9

	
	
	关键绩效指标二
	10
	经济效益指标
	
	部分农牧民群众增收≥7000元/年
	8.1

	合计
	100
	
	
	89.7

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

	


附件2

中壤塘镇村庄基础设施建设项目

绩效评价报告
一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

1．中壤塘镇村庄基础设施建设项目，建设项目等在项目管理中一直贯彻执行相关法律、法规、政策，严格落实基本建设资金管理规定，根据项目建设程序、2023年度基本建设支出预算、年度投资计划及工程进度核拨资金。

2．为改善村集体经济；依照相关法律法规政策要求资金申报的依据。

3．制订严格的资金投入使用管理制度，加强监督与管理，保证各项资金及时到位，努力提高建设质量。

（二）项目绩效目标。

中壤塘镇村庄基础设施建设项目，1、依根门多村：改造提升农畜产品、农旅产品售卖点1600平方米，24间和30个摊位；2、查托村：基础设施沟渠治理5000米，网围栏7000米、硬化道路3000平方米、提升民居80户；3、布康木达村：人居环境整治改善60户，道路硬化3000米，村内厕所提升改造1个，改建沟渠治理2300米，土地平整种植花卉60亩等。增收当地百姓致富标准。

（三）项目资金申报相符性。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村“两委”建议意见，做好自评工作。项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标是合理可行。

二、项目实施及管理情况


（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。以上1个项目总投资为810万元，资金629万元到位。

已支付604.332748万元，资金开支范围主要为基础设施建设标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付等于预算资金。

（二）项目财务管理情况。

中壤塘镇制定了内部财务管理规定，开支1万元以上的项目均报由镇党委会议审定。该笔资金严格按照程序和规定，用于基础设施建设及镇村振兴配套建设等内容。中壤塘镇建设项目经费采取授权支付形式，由财政所，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（三）项目组织实施情况。

（一）项目组织架构及实施流程。
镇党委政府高度重视项目建设工程，并成立工作领导小组。

组  长：马  腾     中壤塘镇镇长

副组长：宛建元    副镇长、项目分管
  詹  垚    副镇长、财务分管

成  员：何秀春     会计

        泽让四姐   出纳
（二）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。

项目资金有镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

三、目标完成情况


（一）目标任务量完成情况。

按照工程量已经全部完工

（二）目标质量完成情况。

中壤塘镇在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，经评价满意度为100%。

（三）目标进度完成情况。
中壤塘镇项目建设已经达到预期目标进度。

四、项目效益情况

中壤塘镇2023年度财政政策绩效评价项目按照项目实施方案的规划进行项目建设，资金使用与申报相符，各项支出审批程序合规。在项目实施过程中进行了公示和监督考核。项目实施后能有效满足目标需求，有效保障了民生、改善了基础设施条件以及保护了生态环境。

五、问题及建议

（一）存在的问题

一是部分项目实施未根据单位自身情况和业务特点制定后续项目管理办法。

二是部分项目后期管护较差。


（二）相关建议。

项目实施单位在参照国家、省、州相关文件执行外，还应根据本身业务特点和实际遇到的具体情况制定适应的项目管理制度和后期管理制度。

附件3
专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。
二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。
4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。
五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。
六、改进建议

    简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。
第五部分 附表
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十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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